CAHIER DES CHARGES

Plateforme digitale d'évaluation citoyenne

Projet CO-CO-CO — co-co-co.org

Un cadre digital pour évaluer, noter et mobiliser autour des projets, produits et services publics et privés — pour la communauté congolaise, en RDC et dans la diaspora.

| Version du document | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 1er septembre 2026 |
| Rédigé par | Product Owner du projet CO-CO-CO |
| Statut | Document de travail — soumis à validation du commanditaire |
| Diffusion | Équipe projet, prestataires techniques, parties prenantes |

# Sommaire

# 1. Présentation générale du projet

## 1.1 Contexte et origine du projet

La communauté congolaise, en République Démocratique du Congo comme dans la diaspora, ne dispose aujourd'hui d'aucun cadre structuré et fédérateur lui permettant d'évaluer collectivement la qualité des projets nationaux, des produits et des services publics ou privés dont elle est l'usager. Les avis restent dispersés sur les réseaux sociaux, sans mémoire, sans agrégation et sans capacité de transformation en action concrète.

Le projet CO-CO-CO répond à ce besoin en proposant une plateforme digitale permettant d'organiser des campagnes d'évaluation thématiques, ouvertes au vote et au commentaire du public, débouchant sur des rapports d'évaluation et, lorsque cela est nécessaire, sur des pétitions et des actions citoyennes structurées.

## 1.2 Objectifs du projet

Objectif général : donner à la communauté congolaise, nationale et de la diaspora, un outil numérique unique pour évaluer, noter, commenter et interpeller les acteurs publics et privés sur la qualité de leurs projets, produits et services.

Objectifs spécifiques :

- Centraliser les campagnes d'évaluation par secteur, catégorie et sous-catégorie.

- Permettre un vote public transparent, pondéré selon des critères définis et protégé contre la fraude.

- Recueillir les avis et commentaires qualitatifs de la communauté.

- Produire des rapports d'évaluation exploitables par la presse, les autorités et la société civile.

- Faciliter la mobilisation citoyenne au moyen de pétitions ciblées.

- Valoriser les victoires citoyennes obtenues par voie légale ou par la mobilisation.

- Fédérer une communauté active, engagée et durable autour de la plateforme.

## 1.3 Enjeux du projet

| Enjeu | Description |
| --- | --- |
| Confiance | Garantir la fiabilité et l'intégrité des votes, des évaluations et des rapports publiés. |
| Portée | Toucher à la fois la population nationale et la diaspora, avec des usages et des contraintes de connectivité différents. |
| Sécurité juridique | Encadrer les évaluations, commentaires et pétitions afin d'éviter tout risque de diffamation ou de contentieux. |
| Pérennité | Construire une plateforme robuste, sécurisée et évolutive, capable d'absorber une forte audience lors de campagnes virales. |
| Impact réel | Transformer l'expression citoyenne en résultats concrets : rapports repris par les médias, pétitions aboutissant à des actions légales. |

## 1.4 Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle vis-à-vis de la plateforme |
| --- | --- |
| Membres du public | Contributeurs : votent, commentent, signent les pétitions, suivent les campagnes. |
| Product Owner / équipe projet | Définit la vision produit, priorise les fonctionnalités, valide les livrables. |
| Équipe de modération | Assure la conformité des commentaires et contenus publiés à la charte de la plateforme. |
| Administrateurs techniques | Exploitent et sécurisent la plateforme, gèrent les campagnes et les membres depuis le back-office. |
| Partenaires (médias, ONG, avocats) | Relaient les rapports d'évaluation et accompagnent les pétitions vers des actions légales. |
| Entités évaluées | Acteurs publics ou privés faisant l'objet d'une campagne (opérateurs, administrations, enseignes, etc.). |

# 2. Périmètre du projet

## 2.1 Vision produit

CO-CO-CO est une plateforme digitale bicéphale, composée d'un site public avec espace membre (co-co-co.org) et d'un back-office d'administration (admin.co-co-co.org), organisée autour d'un objet central : la campagne d'évaluation. Chaque campagne porte un énoncé, des critères d'évaluation, un vote public, des commentaires, un rapport d'évaluation et, si nécessaire, une pétition.

## 2.2 Périmètre fonctionnel — inclus dans le présent cahier des charges

- Site vitrine public et espace membre (co-co-co.org).

- Inscription et connexion par email, avec option de connexion via un compte Google.

- Gestion complète du cycle de vie des campagnes d'évaluation (énoncé, critères, vote, commentaires, rapport, pétition).

- Gestion des catégories et sous-catégories (secteur privé et secteur public).

- Fonctions d'interaction du public : like, vote, commentaire, signature de pétition.

- Back-office d'administration (admin.co-co-co.org) pour la gestion des thématiques, campagnes et membres.

- Tableau de bord statistique et journal d'audit des actions d'administration.

## 2.3 Hors périmètre pour la version initiale (V1)

Les éléments suivants sont volontairement exclus du périmètre de la première version afin de permettre une mise en production rapide et maîtrisée. Ils constituent des pistes d'évolution à arbitrer avec le commanditaire (voir Annexe B) :

- Application mobile native (V1 = site web responsive, compatible mobile, sans application dédiée).

- Paiement en ligne ou monétisation (dons, adhésions payantes).

- Traduction complète en lingala, swahili et anglais (prévue en phase ultérieure, structure multilingue posée dès la V1).

- Signature électronique certifiée des pétitions (V1 = signature déclarative avec vérification email).

- Intégration automatisée avec des cabinets d'avocats partenaires (V1 = export manuel des données de pétition).

# 3. Architecture générale de la plateforme

La plateforme s'articule autour de deux espaces distincts mais interconnectés, partageant la même base de données et la même couche applicative (API), afin de garantir la cohérence des données entre le site public et le back-office.

## 3.1 Site public + espace membre — co-co-co.org

Site vitrine destiné à attirer et fédérer la communauté : présentation des campagnes, des thématiques, des tops campagnes, et mise en avant des victoires citoyennes obtenues par voie d'actions légales. Un espace membre, accessible après connexion, permet les interactions (like, vote, commentaire, pétition).

## 3.2 Espace d'administration — admin.co-co-co.org

Back-office réservé aux équipes projet et de modération, permettant de gérer les thématiques, les catégories, les campagnes et les membres, ainsi que de suivre l'activité de la plateforme via des tableaux de bord.

## 3.3 Schéma d'ensemble

| Composant | Utilisateurs | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| co-co-co.org — Site vitrine | Visiteurs (grand public) | Découverte des campagnes, résultats publics, victoires citoyennes. |
| co-co-co.org — Espace membre | Membres connectés | Vote, commentaire, like, signature de pétitions, gestion du profil. |
| admin.co-co-co.org | Équipe de modération et administrateurs | Création et gestion des campagnes, catégories, membres, statistiques. |
| API / Base de données commune | Système | Source unique de vérité partagée par les deux espaces. |

# 4. Catégories et thématiques

Les campagnes sont classées par secteur, catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie. Cette taxonomie doit être entièrement administrable depuis le back-office (ajout, modification, désactivation d'une catégorie), afin d'accompagner l'évolution des besoins de la communauté sans dépendre d'un développement technique.

### 4.1 Secteur privé

| Catégorie | Exemples de campagnes |
| --- | --- |
| Supermarchés | Qualité de service, prix, hygiène, disponibilité des produits. |
| Télécom | Qualité du réseau, tarifs, service client, transparence de facturation. |
| Restaurants | Hygiène, qualité, rapport qualité-prix, service. |
| Industries | Impact environnemental, conditions de travail, qualité des produits. |
| Santé (secteur privé) | Qualité des soins, tarifs, accueil, disponibilité des équipements. |
| Commerce général | Qualité, fiabilité, service après-vente. |

### 4.2 Secteur public

| Catégorie | Exemples de campagnes |
| --- | --- |
| Routes | État des infrastructures routières, entretien, sécurité. |
| Sécurité civile | Réactivité, présence, protection des citoyens. |
| Système de santé (public) | Accès aux soins, équipements, qualité de la prise en charge. |
| Système éducatif | Qualité de l'enseignement, infrastructures, accès à l'école. |
| Immobilier | Politique du logement, urbanisme, accès à la propriété. |
| Transport | Transport public, infrastructures, sécurité, tarifs. |
| Administration | Accessibilité des services publics, délais, transparence. |

Chaque catégorie possède : un libellé, une description, une icône ou un visuel, un statut (active / inactive) et un rattachement à un secteur (privé ou public). Une catégorie peut regrouper plusieurs sous-catégories si le volume de campagnes le justifie (ex. Télécom > Opérateur A / Opérateur B).

# 5. Spécifications fonctionnelles détaillées

Cette section détaille chaque module fonctionnel de la plateforme. L'objet central du système est la campagne, dont le cycle de vie structure l'ensemble des interactions.

## 5.1 Cycle de vie d'une campagne

- Brouillon — la campagne est créée et paramétrée dans le back-office, non visible du public.

- Configuration des critères — définition des critères d'évaluation et de leur échelle de notation.

- Planification — définition des dates d'ouverture et de clôture du vote.

- Publication / Active — la campagne est visible sur le site, le vote et les commentaires sont ouverts.

- Clôture des votes — à la date prévue ou sur décision manuelle, le vote est figé.

- Publication du rapport — le rapport d'évaluation est rédigé et publié.

- Pétition (optionnelle) — activation, suivi puis clôture d'une pétition liée à la campagne.

- Archivage — la campagne reste consultable en lecture seule dans l'historique.

## 5.2 Module « Campagne »

### 5.2.1 Énoncé de la campagne

Chaque campagne dispose d'une fiche descriptive comprenant :

- Titre de la campagne.

- Entité évaluée (nom de l'enseigne, de l'administration, du projet, etc.).

- Secteur, catégorie et sous-catégorie de rattachement.

- Description / contexte détaillé de la campagne (texte enrichi).

- Visuel ou image de couverture.

- Localisation concernée (ville, province, ou national / diaspora).

- Dates d'ouverture et de clôture du vote.

- Statut (brouillon, planifiée, active, clôturée, archivée).

### 5.2.2 Critères d'évaluation

Chaque campagne définit une liste de critères d'évaluation propres, configurables depuis le back-office :

- Nom et description du critère (ex. « Qualité du réseau », « Délai d'attente », « Transparence tarifaire »).

- Échelle de notation (par exemple de 1 à 5), identique pour tous les critères d'une même campagne.

- Pondération optionnelle par critère, permettant de calculer une note globale pondérée.

- Ordre d'affichage des critères.

À la clôture du vote, une note moyenne est calculée automatiquement pour chaque critère ainsi qu'une note globale pondérée pour la campagne.

### 5.2.3 Vote public

- Le vote est réservé aux membres connectés et vérifiés (email confirmé).

- Chaque membre ne peut voter qu'une seule fois par campagne ; une modification du vote reste possible tant que la campagne est active (règle à confirmer avec le commanditaire).

- Le vote consiste à noter chaque critère défini pour la campagne selon l'échelle prévue.

- Des mécanismes anti-fraude limitent les votes multiples : compte vérifié par email, limitation par adresse IP, captcha lors du vote.

- Les résultats agrégés (moyennes, distribution des notes) sont affichés publiquement, en temps réel ou à la clôture selon le paramétrage de la campagne.

### 5.2.4 Commentaires

- Chaque campagne dispose d'un fil de commentaires, réservé aux membres connectés.

- Possibilité de répondre à un commentaire (fil de discussion à un niveau) et de le signaler.

- Modération a priori ou a posteriori des commentaires (paramétrable), avec règles de la charte de modération (voir section 13).

- Tri des commentaires par date ou par pertinence (nombre de likes sur le commentaire).

### 5.2.5 Rapport d'évaluation

- Synthèse quantitative issue des votes (notes moyennes par critère, note globale, nombre de votants, évolution dans le temps).

- Synthèse qualitative rédigée par l'équipe éditoriale, s'appuyant notamment sur les commentaires les plus représentatifs.

- Publication du rapport en page web dédiée et en version téléchargeable (PDF).

- Historique des rapports conservé pour les campagnes récurrentes (ex. évaluation annuelle d'un même opérateur), permettant un suivi dans le temps.

### 5.2.6 Pétition

Une pétition peut être activée sur une campagne lorsque les résultats de l'évaluation justifient une mobilisation citoyenne :

- Objet et objectif de la pétition, rédigés par l'équipe éditoriale.

- Objectif chiffré de signatures (optionnel), avec compteur affiché en temps réel.

- Formulaire de signature : nom, email (vérifié), ville / pays de résidence (utile pour distinguer signatures nationales et diaspora).

- Suivi de statut : en cours, remise aux autorités / à l'entité concernée, en cours d'instruction, résolue, sans suite.

- Export des données de signatures (respectant la confidentialité) pour appuyer une action légale ou une remise officielle.

- Mise en avant, une fois la pétition résolue favorablement, dans la page « Victoires citoyennes » du site vitrine.

## 5.3 Module authentification et espace membre

- Inscription par email avec mot de passe, et confirmation par lien envoyé par email.

- Connexion par email + mot de passe, ou connexion simplifiée via un compte Google (OAuth).

- Réinitialisation de mot de passe oublié par email.

- Profil membre : nom d'affichage, pays / ville de résidence, avatar, historique des votes, commentaires et pétitions signées.

- Consentement explicite aux conditions générales d'utilisation et à la politique de confidentialité lors de l'inscription.

- Gestion du compte : modification des informations, suppression du compte à la demande du membre.

## 5.4 Fonctions d'interaction du public connecté

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Liker une campagne | Marquer son soutien ou son intérêt pour une campagne, sans se substituer au vote noté. |
| Évaluer / voter | Noter la campagne selon les critères définis, une fois par membre. |
| Commenter | Publier un avis qualitatif, répondre à d'autres commentaires, signaler un contenu. |
| Participer à une pétition | Signer une pétition liée à une campagne, avec confirmation par email. |
| Suivre une campagne / catégorie | S'abonner pour recevoir des notifications sur l'évolution d'une campagne. |
| Partager | Relayer une campagne ou un rapport sur les réseaux sociaux. |

## 5.5 Site vitrine — pages publiques

- Accueil : campagnes à la une, tops campagnes (plus votées, plus commentées, plus partagées), actualités éditoriales.

- Page catégorie / sous-catégorie : liste des campagnes filtrable par secteur, statut et localisation.

- Page détail d'une campagne : énoncé, critères, résultats du vote, commentaires, rapport, pétition le cas échéant.

- Page « Victoires citoyennes » : mise en avant des pétitions et actions ayant abouti à un résultat concret.

- Pages institutionnelles : à propos, charte de la communauté, mentions légales, conditions générales d'utilisation, politique de confidentialité.

- Moteur de recherche et filtres avancés (secteur, catégorie, statut, période, localisation).

## 5.6 Espace d'administration — admin.co-co-co.org

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Gestion des thématiques et catégories | Création, modification, désactivation des secteurs, catégories et sous-catégories. |
| Gestion des campagnes | Création, édition, workflow de publication, paramétrage des critères, activation de la pétition. |
| Modération des commentaires | Validation, modification, suppression, traitement des signalements. |
| Gestion des membres | Recherche, consultation du profil et de l'activité, blocage temporaire, bannissement, suppression de compte. |
| Gestion des pétitions | Suivi du nombre de signatures, changement de statut, export des données. |
| Statistiques et tableau de bord | Vue d'ensemble : campagnes actives, votes, tendances, membres actifs, pétitions en cours. |
| Gestion éditoriale | Rédaction des rapports, gestion de la page « Victoires citoyennes » et des actualités. |
| Gestion des rôles internes | Attribution des rôles modérateur, rédacteur, administrateur, super-administrateur. |
| Journal d'audit | Historique horodaté de toutes les actions sensibles réalisées dans le back-office. |

# 6. Rôles et droits d'accès

| Rôle | Accès | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Visiteur | Site public, sans connexion | Consulter les campagnes, résultats publics et rapports publiés. |
| Membre | Espace membre (co-co-co.org) | Liker, voter, commenter, signer une pétition, gérer son profil. |
| Modérateur | Back-office (accès restreint) | Modérer les commentaires et traiter les signalements. |
| Gestionnaire de campagne | Back-office (accès étendu) | Créer et éditer les campagnes, critères et rapports. |
| Administrateur | Back-office (accès complet) | Gestion complète des campagnes, catégories, membres et pétitions. |
| Super-administrateur | Back-office (accès total) | Gestion des rôles, des paramètres globaux et de la sécurité. |

# 7. Parcours utilisateurs clés

Les parcours ci-dessous illustrent les principaux cas d'usage attendus de la plateforme.

| Profil | Besoin exprimé |
| --- | --- |
| Membre de la diaspora | « Je veux évaluer la qualité du réseau d'un opérateur télécom pour partager mon expérience et la comparer à celle des autres membres. » |
| Citoyen résidant en RDC | « Je veux signaler l'état des routes de ma ville et signer une pétition pour alerter les autorités compétentes. » |
| Visiteur non connecté | « Je veux consulter les campagnes les plus commentées et les rapports publiés avant de créer un compte. » |
| Nouveau membre | « Je veux m'inscrire rapidement avec mon compte Google et commencer à participer sans friction. » |
| Gestionnaire de campagne | « Je veux créer une nouvelle campagne, définir ses critères d'évaluation et planifier sa période de vote. » |
| Modérateur | « Je veux traiter les commentaires signalés et bloquer un membre qui enfreint la charte. » |
| Journaliste / partenaire | « Je veux consulter un rapport d'évaluation fiable et sourcé pour appuyer un article ou une action. » |

# 8. Exigences non fonctionnelles

## 8.1 Sécurité

- Chiffrement des échanges (HTTPS/TLS) sur l'ensemble des deux plateformes.

- Hachage sécurisé des mots de passe (bcrypt ou argon2), jamais stockés en clair.

- Protection contre les votes multiples et les faux comptes (vérification email, limitation par IP, captcha).

- Protection contre les vulnérabilités courantes (injection, XSS, CSRF) et contrôle des accès par rôle.

- Sauvegardes régulières et automatisées de la base de données.

- Conformité aux principes de protection des données personnelles (consentement, droit d'accès et de suppression des données du membre).

## 8.2 Performance et scalabilité

- Capacité à absorber des pics d'audience lors de campagnes virales ou de pétitions à fort retentissement.

- Mise en cache et diffusion via CDN pour les contenus du site vitrine.

- Architecture permettant une montée en charge horizontale du back-end.

## 8.3 Disponibilité et hébergement

- Objectif de disponibilité cible (ex. 99,5 %), à formaliser dans un accord de niveau de service (SLA).

- Sauvegardes quotidiennes avec procédure de restauration testée.

- Choix d'un hébergement garantissant une latence acceptable pour les utilisateurs en RDC comme dans la diaspora.

## 8.4 Multilinguisme

La plateforme est conçue en français pour la V1, avec une architecture de contenu prête à accueillir d'autres langues (lingala, swahili, anglais) dès une phase ultérieure, sans refonte technique majeure.

## 8.5 Accessibilité et compatibilité

- Conception « mobile first », la majorité des accès attendus se faisant depuis un smartphone.

- Compatibilité avec les principaux navigateurs récents (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

- Niveau d'accessibilité visé conforme aux bonnes pratiques WCAG (niveau AA recommandé).

- Optimisation pour des connexions à bande passante limitée (poids des pages, images compressées).

## 8.6 Modération et auditabilité

- Charte de modération publique définissant les contenus interdits et la procédure de signalement.

- Délai cible de traitement des signalements par l'équipe de modération.

- Journal d'audit horodaté de toutes les actions d'administration sensibles (bannissement, suppression, publication).

# 9. Architecture technique proposée

Cette architecture est proposée à titre indicatif et devra être confirmée avec l'équipe technique retenue pour la réalisation du projet.

| Composant | Proposition indicative |
| --- | --- |
| Frontend (site + espace membre) | Application web responsive, framework moderne orienté performance et SEO (ex. React / Next.js). |
| Frontend (back-office) | Application web dédiée à l'administration, distincte du site public mais partageant l'API. |
| Backend / API | API REST sécurisée, architecture modulaire par domaine fonctionnel (campagnes, votes, membres, pétitions). |
| Base de données | Base relationnelle (ex. PostgreSQL) garantissant l'intégrité des votes et des relations entre entités. |
| Authentification | Gestion de session sécurisée (JWT / OAuth2), intégration de la connexion Google. |
| Hébergement | Hébergement cloud avec CDN pour les contenus statiques, choix du datacenter optimisé pour la latence RDC / diaspora. |
| Monitoring | Supervision applicative, alerte en cas d'incident, suivi des performances et de la disponibilité. |

# 10. Modèle de données simplifié

Les entités principales du système sont présentées ci-dessous, à titre de base de travail pour la conception détaillée de la base de données.

| Entité | Description |
| --- | --- |
| Membre | Compte utilisateur : identifiants, profil, rôle, statut (actif / bloqué / banni). |
| Secteur | Regroupement de premier niveau : secteur privé ou secteur public. |
| Catégorie / sous-catégorie | Thématique rattachée à un secteur, administrable dans le back-office. |
| Campagne | Objet central : énoncé, catégorie, dates, statut, entité évaluée. |
| Critère d'évaluation | Critère de notation rattaché à une campagne, avec échelle et pondération. |
| Vote | Notation d'un membre sur les critères d'une campagne. |
| Commentaire | Contenu publié par un membre sous une campagne, avec statut de modération. |
| Rapport | Synthèse publiée à la clôture d'une campagne (quantitative et qualitative). |
| Pétition | Mobilisation liée à une campagne, avec objectif et statut de suivi. |
| Signature | Participation d'un membre à une pétition. |
| Rôle | Ensemble de permissions attribuables à un compte (modérateur, administrateur, etc.). |
| Journal d'audit | Trace des actions d'administration réalisées sur la plateforme. |

# 11. Expérience utilisateur et identité visuelle

- Identité visuelle propre au projet CO-CO-CO, à définir avec une équipe de design, reflétant la transparence et la confiance.

- Parcours simple et épuré, pensé pour un public large, y compris peu familier des plateformes numériques complexes.

- Éléments de réassurance : badge « vote vérifié », compteurs en temps réel, indication claire du nombre de participants.

- Mise en avant visuelle des « Victoires citoyennes » pour renforcer la crédibilité et l'engagement de la communauté.

- Navigation mobile fluide, la majorité des usages attendus se faisant sur smartphone.

# 12. Cadre légal et éthique

La nature évaluative et participative de la plateforme impose un cadre rigoureux afin de protéger à la fois les membres, l'équipe projet et les entités évaluées.

- Modération active visant à prévenir tout contenu diffamatoire, haineux ou incitant à la violence.

- Mécanisme de droit de réponse permettant à une entité évaluée de réagir publiquement à une campagne la concernant (modalités à définir avec le commanditaire).

- Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité, rédigées avec l'appui d'un conseil juridique.

- Cadre encadrant la collecte, la conservation et la transmission des données de pétition dans le cadre d'actions légales.

- Mention claire du caractère citoyen et indépendant des évaluations, distinct de toute évaluation officielle ou réglementaire.

# 13. Livrables attendus

- Le présent cahier des charges, validé par le commanditaire.

- Maquettes UX/UI (wireframes puis maquettes haute fidélité) pour le site vitrine et le back-office.

- Site vitrine et espace membre fonctionnels (co-co-co.org).

- Back-office d'administration fonctionnel (admin.co-co-co.org).

- Documentation technique (architecture, API, modèle de données).

- Guide d'administration et manuel d'utilisation du back-office.

- Plan de recette et rapport de tests.

- Plan de déploiement, d'hébergement et de sauvegarde.

# 14. Planning et phasage proposé

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Validation du cahier des charges, maquettes UX/UI, choix technique et d'hébergement. |
| Phase 1 — MVP | Inscription / connexion, catégories, création de campagne avec critères et vote, commentaires basiques, back-office minimal. |
| Phase 2 — Consolidation | Rapports d'évaluation, pétitions, statistiques avancées, modération renforcée, journal d'audit. |
| Phase 3 — Extension | Multilinguisme, notifications, intégrations réseaux sociaux, évolutions mobiles. |

# 15. Critères de recette

La recette de la plateforme s'appuiera notamment sur les critères suivants :

- Un membre peut s'inscrire, se connecter (email ou Google) et gérer son profil sans erreur bloquante.

- Un gestionnaire peut créer une campagne complète (énoncé, critères, dates) depuis le back-office.

- Un membre connecté peut voter une seule fois par campagne selon les critères définis, avec calcul correct de la note moyenne.

- Les commentaires publiés respectent le circuit de modération paramétré (a priori ou a posteriori).

- Un rapport d'évaluation peut être généré, édité et publié à la clôture d'une campagne.

- Une pétition peut être activée, signée, suivie et exportée conformément au cahier des charges.

- Un administrateur peut bannir, bloquer ou supprimer un membre, avec traçabilité dans le journal d'audit.

- La plateforme reste utilisable et lisible sur mobile, dans des conditions de connexion limitée.

# 16. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Campagne | Opération d'évaluation portant sur un projet, produit ou service, structurée autour d'un énoncé, de critères, d'un vote, de commentaires, d'un rapport et, le cas échéant, d'une pétition. |
| Critère d'évaluation | Aspect précis noté par les membres dans le cadre d'une campagne (ex. qualité, prix, délai). |
| Vote pondéré | Note globale d'une campagne calculée à partir des notes de chaque critère, éventuellement pondérées. |
| Rapport d'évaluation | Document de synthèse quantitatif et qualitatif publié à la clôture d'une campagne. |
| Pétition | Mobilisation citoyenne liée à une campagne, visant à recueillir des signatures en vue d'une action. |
| Back-office | Espace d'administration réservé à la gestion de la plateforme (admin.co-co-co.org). |
| Journal d'audit | Historique des actions sensibles réalisées dans le back-office, à des fins de transparence et de sécurité. |

# 17. Annexes

## Annexe A — Récapitulatif des catégories

Voir section 4 « Catégories et thématiques » pour le détail complet des secteurs, catégories et exemples de campagnes associées.

## Annexe B — Hypothèses et points à valider avec le commanditaire

Les éléments suivants constituent des propositions faites en tant que Product Owner afin de compléter les zones non précisées dans le brief initial. Ils sont à valider ou ajuster avant le lancement du développement :

- Modification du vote autorisée ou non pendant la période active d'une campagne.

- Modération des commentaires a priori (avant publication) ou a posteriori (après publication, avec retrait possible).

- Existence et modalités d'un droit de réponse pour les entités évaluées.

- Périmètre exact de la V1 concernant l'application mobile (site responsive uniquement, ou application native envisagée dès la V1).

- Choix de l'hébergeur et du pays d'hébergement des données.

- Niveau de granularité des rôles internes (fusion ou séparation des rôles modérateur / rédacteur / administrateur selon la taille de l'équipe).

- Langue(s) à prévoir dès la V1 au-delà du français.

— Fin du document —